**SPRINT REVIEW**

**Thông tin chung**

Sprint số: 1

Thời gian Sprint: **16/09/2025 - 22/09/2025**

Thành viên tham gia: Hoàng Minh Nhựt

**1. Mục tiêu Sprint**

* Code giao diện chính, chức năng đăng nhập, đăng ký, booking

**2. Công việc đã hoàn thành**

* (Danh sách các User Stories / Product Backlog Items đã hoàn thành, kèm link demo hoặc hình minh họa)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **User Story** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** |
| US-01 | Xem thông tin phòng và dịch vụ | Trung bình | 3 | Hoàng Minh Nhựt | Done |
| US-02 | Đặt phòng online | Cao | 5 | Hoàng Minh Nhựt | Done |
| US-04 | Check in nhanh | Cao | 5 | Hoàng Minh Nhựt | Done |
| US-07 | Đăng nhập | Trung bình | 3 | Hoàng Minh Nhựt | Done |
| US-08 | Đăng ký | Trung bình | 3 | Hoàng Minh Nhựt | Done |
| US-12 | Check-in/Check-out | Cao | 5 | Hoàng Minh Nhựt | Done |

**3. Công việc chưa hoàn thành**

* (Liệt kê các mục chưa xong, lý do)

| **User Story** | **Mô tả** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** | **Lý do chưa hoàn thành** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-06 | Thanh toán trực tuyến hoặc tại quầy | Hoàng Minh Nhựt | |  | | --- | | In Progress |  |  | | --- | |  | | Quá trình tích hợp API MoMo gặp lỗi xác thực khi gửi request, cần thời gian để xử lý callback và kiểm thử các tình huống giao dịch thất bại. |

**4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)**

* Bổ sung yêu cầu xác thực hai lớp (2FA) cho chức năng đăng nhập.
* Cải thiện UI trang đặt phòng và trang thanh toán theo phản hồi từ khách hàng.
* Thêm test case chi tiết cho module thanh toán.

**5. Kết luận**

• Đánh giá Sprint: Sprint 1 đạt mục tiêu chính.

• Vì sao đạt:

* Các tính năng cốt lõi (UI, đăng nhập, đăng ký, đặt phòng, check-in/out) đã hoàn thành đúng tiến độ.
* Hệ thống chạy ổn định, có thể demo được cho khách hàng.
* Chỉ còn lại phần thanh toán cần hoàn thiện thêm ở Sprint 2, không ảnh hưởng đến phiên bản demo đầu tiên.