**SPRINT REVIEW**

**Thông tin chung**

Sprint số: 1

Thời gian Sprint: **16/09/2025 - 22/09/2025**

Thành viên tham gia: Hoàng Minh Nhựt

**1. Mục tiêu Sprint**

* Code giao diện chính, chức năng Đặt phòng & Tài khoản khách hàng

**2. Công việc đã hoàn thành**

* (Danh sách các User Stories / Product Backlog Items đã hoàn thành, kèm link demo hoặc hình minh họa)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **User Story** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** |
| US-08 | Đăng ký tài khoản khách hàng | Trung bình | 3 | Hoàng Minh Nhựt | Done |
| US-09 | Đăng nhập vào hệ thống | Trung bình | 3 | Hoàng Minh Nhựt | Done |
| US-10 | Cập nhật hồ sơ cá nhân | Trung bình | 3 | Hoàng Minh Nhựt | Done |
| US-01 | Xem thông tin phòng và dịch vụ | Trung bình | 3 | Hoàng Minh Nhựt | Done |
| US-04 | Check-in nhanh bằng mã đặt phòng | Cao | 5 | Hoàng Minh Nhựt | Done |
| US-13 | Trao đổi trực tuyến (chat hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ) với nhân viên lễ tân | Cao | 5 | Hoàng Minh Nhựt | Done |

**3. Công việc chưa hoàn thành**

* (Liệt kê các mục chưa xong, lý do)

| **User Story** | **Mô tả** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** | **Lý do chưa hoàn thành** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-02 | Đặt phòng online | Hoàng Minh Nhựt | |  | | --- | | In Progress |  |  | | --- | |  | | Quá trình tích hợp cổng thanh toán MoMo gặp lỗi xác thực callback; cần thêm thời gian xử lý giao dịch và test đa tình huống. |

**4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)**

* Bổ sung tính năng **Two-Factor Authentication (2FA)** cho API đăng nhập.
* Cập nhật **giao diện UI/UX** của các trang đăng ký, đặt phòng và khung chat theo phản hồi của khách hàng.
* Thêm **SignalR realtime** để hiển thị trạng thái phòng khi check-in/check-out.
* Cải tiến quy trình thanh toán để hỗ trợ lựa chọn giữa **MoMo** và **tại quầy**.

**5. Kết luận**

• Đánh giá Sprint: Sprint 1 đạt mục tiêu chính.

• Vì sao đạt:

* Hoàn thành toàn bộ module tài khoản khách hàng và các chức năng giao tiếp với hệ thống.
* Hệ thống hoạt động ổn định, có thể demo cho khách hàng.
* Phần đặt phòng online chỉ còn tinh chỉnh phần thanh toán, sẽ hoàn thiện ở Sprint 2.