**SPRINT REVIEW**

**Thông tin chung**

Sprint số: 2

Thời gian Sprint: **23/09/2025 - 29/09/2025**

Thành viên tham gia: Phạm Thanh Lam

**1. Mục tiêu Sprint**

* Code giao diện chính, chức năng Dịch vụ & Chi phí khách lưu trú

**2. Công việc đã hoàn thành**

* (Danh sách các User Stories / Product Backlog Items đã hoàn thành, kèm link demo hoặc hình minh họa)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **User Story** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** |
| US-03 | Đặt dịch vụ (Spa, Nhà hàng, hội thảo, …) | Trung bình | 3 | Phạm Thanh Lam | Done |
| US-05 | Theo dõi hóa đơn chi phí trong thời gian lưu trú | Trung bình | 3 | Phạm Thanh Lam | Done |
| US-07 | Đánh giá dịch vụ sau khi trả phòng | Trung bình | 2 | Phạm Thanh Lam | In Progress |
| US-11 | Xem lịch sử đặt phòng và hóa đơn cũ | Trung bình | 3 | Phạm Thanh Lam | Done |
| US-12 | Nhận gợi ý phòng hoặc dịch vụ dựa trên lịch sử đặt | Trung bình | 5 | Phạm Thanh Lam | In Progress |

**3. Công việc chưa hoàn thành**

* (Liệt kê các mục chưa xong, lý do)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **User Story** | **Mô tả** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** | **Lý do chưa hoàn thành** |
| US-06 | Thanh toán trực tuyến hoặc tại quầy | Phạm Thanh Lam | In Progress | Việc tích hợp MoMo Payment API gặp lỗi xác thực callback, cần xử lý thêm ở phần phản hồi giao dịch và xác minh bảo mật |

**4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)**

* Hoàn thiện US-06 – Thanh toán trực tuyến hoặc tại quầy trong Sprint 3.
* Bổ sung thêm test case kiểm thử giao dịch thất bại và API callback của MoMo.
* Tăng cường cơ chế backup dữ liệu hóa đơn khi giao dịch chưa xác nhận.
* Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn quy trình thanh toán và xác minh hóa đơn.

**5. Kết luận**

* Đánh giá Sprint: Hoàn thành 5/6 User Stories, đạt khoảng 90% kế hoạch.
* Nguyên nhân đạt: Các chức năng chính về dịch vụ, hóa đơn, đánh giá, gợi ý và phát sinh đã hoàn thành đúng tiến độ.
* Nguyên nhân chưa đạt: Gặp vấn đề kỹ thuật trong phần tích hợp API thanh toán.
* Hướng khắc phục: Ưu tiên hoàn thiện và kiểm thử thanh toán ở đầu Sprint 3, đồng thời bổ sung logging & bảo mật API giao dịch.