**SPRINT REVIEW**

**Thông tin chung**

Sprint số: 2

Thời gian Sprint: **23/09/2025 - 29/09/2025**

Thành viên tham gia: Phạm Thanh Lam

**1. Mục tiêu Sprint**

* Code giao diện chính, chức năng dịch vụ, chức năng phát sinh chi phí

**2. Công việc đã hoàn thành**

* (Danh sách các User Stories / Product Backlog Items đã hoàn thành, kèm link demo hoặc hình minh họa)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **User Story** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** |
| US-03 | Đặt dịch vụ Spa/Restaurant | Trung bình | 3 | Phạm Thanh Lam | Done |
| US-16 | Chuyển chi phí phát sinh về hệ thống phòng | Trung bình | 3 | Phạm Thanh Lam | Done |
| US-17 | Quản lý phiếu xuất kho | Cao | 5 | Phạm Thanh Lam | Done |
| US-05 | Theo dõi hóa đơn chi phí | Trung bình | 3 | Phạm Thanh Lam | Done |

**3. Công việc chưa hoàn thành**

* (Liệt kê các mục chưa xong, lý do)

| **User Story** | **Mô tả** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** | **Lý do chưa hoàn thành** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-15 | Ghi nhận dịch vụ phát sinh | Phạm Thanh Lam | In Progress | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Gặp lỗi trong quá trình đồng bộ dữ liệu phát sinh với bảng khách hàng, dẫn đến sai lệch tạm thời khi ghi nhận chi phí. | |
| US-19 | Tạo hóa đơn thanh toán cuối cùng | Phạm Thanh Lam | In Progress | Phụ thuộc dữ liệu từ các module dịch vụ và chi phí (US-03, US-15, US-16), nên chưa đủ dữ liệu để lập hóa đơn hoàn chỉnh. |

**4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)**

* Chuyển hai chức năng **US-15** và **US-19** sang **Sprint 3** để hoàn thiện.
* Cập nhật thêm yêu cầu kiểm thử liên thông dữ liệu giữa module dịch vụ – chi phí – hóa đơn.
* Cải thiện giao diện hóa đơn theo phản hồi từ khách hàng.

**5. Kết luận**

* **Đánh giá Sprint:** Sprint 2 **đạt 4/6 User Stories hoàn thành đúng tiến độ**, đảm bảo luồng nghiệp vụ dịch vụ – chi phí – kho hoạt động ổn định.
* **Nguyên nhân đạt:** các module chính đã tích hợp thành công, dữ liệu đồng bộ ổn định, nhóm phối hợp tốt giữa frontend và backend.
* **Nguyên nhân chưa đạt:** hai module còn lại phụ thuộc dữ liệu và phát sinh lỗi kỹ thuật khi đồng bộ.
* **Hướng khắc phục:** xử lý lỗi đồng bộ, hoàn thiện chức năng hóa đơn và bổ sung test case tự động trong Sprint 3.