**SPRINT REVIEW**

**Thông tin chung**

Sprint số: 3

Thời gian Sprint: **30/09/2025 – 06/10/2025**

Thành viên tham gia: Lê Hoàng Ninh

**1. Mục tiêu Sprint**

* Code giao diện chính, chức năng nghiệp vụ lễ tân & Booking

**2. Công việc đã hoàn thành**

* (Danh sách các User Stories / Product Backlog Items đã hoàn thành, kèm link demo hoặc hình minh họa)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **User Story** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** |
| US-14 | Nhận và quản lý yêu cầu đặt phòng, dịch vụ | Trung bình | 3 | Lê Hoàng Ninh | Done |
| US-15 | Chuyển thông tin đặt phòng/dịch vụ sang bộ phận lễ tân | Trung bình | 2 | Lê Hoàng Ninh | Done |
| US-16 | Quản lý lịch đặt phòng và dịch vụ | Trung bình | 3 | Lê Hoàng Ninh | Done |
| US-18 | Làm thủ tục check-in/check-out | Cao | 5 | Lê Hoàng Ninh | Done |
| US-19 | Cập nhật hồ sơ khách đang lưu trú | Trung bình | 3 | Lê Hoàng Ninh | Done |

**3. Công việc chưa hoàn thành**

* (Liệt kê các mục chưa xong, lý do)

| **User Story** | **Mô tả** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** | **Lý do chưa hoàn thành** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-17 | Tạo mới booking & gán phòng cho khách | Lê Hoàng Ninh | In Progress | Gặp lỗi khi cập nhật trạng thái phòng sau khi gán booking; cần tinh chỉnh luồng xử lý giữa booking và tình trạng phòng. |
| US-20 | Quản lý tình trạng phòng | Lê Hoàng Ninh | In Progress | Chức năng real-time (SignalR) chưa hoạt động ổn định, cập nhật trạng thái phòng đôi lúc bị trễ khi có nhiều kết nối cùng lúc. |

**4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)**

* Hoàn thiện **US-17** và **US-20** trong **Sprint 4**.
* Bổ sung test case kiểm thử cho luồng cập nhật tình trạng phòng (SignalR).
* Tối ưu hiệu năng xử lý booking khi có nhiều giao dịch đồng thời.
* Cải thiện giao diện hiển thị trạng thái phòng theo thời gian thực.

**5. Kết luận**

* Kết quả Sprint: Hoàn thành 5/7 User Stories, đạt ~85% kế hoạch.
* Nguyên nhân đạt: Các module chính về yêu cầu đặt phòng, check-in/out và hồ sơ khách đã hoàn thiện tốt, UI thống nhất và ổn định.
* Nguyên nhân chưa đạt: Các tính năng cập nhật real-time và đồng bộ booking còn lỗi về hiệu năng và kết nối.
* Hướng khắc phục: Tiếp tục tối ưu module SignalR và hoàn thiện phần xử lý đồng bộ dữ liệu booking – phòng trong Sprint tiếp theo.